АДМИНИСТРАЦИЯ  ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2025г. № 92

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы Пушкиногорского района к отопительному периоду  2025-2026 годов

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы района к работе в осеннее - зимний период 2025-2026 годов, в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, и Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Распоряжением Комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода в Псковской области от 26.02.2025г.№ ИШ/11-187 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к отопительному периоду 2025-2026 годов», Администрация Пушкиногорского района Псковской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать межведомственную комиссию по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов, согласно Приложению № 1 к настоящему приложению с возложением на неё обязанностей по осуществлению контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, водоснабжении,  водоотведения, газоснабжения  независимо от ведомственной подчиненности.

2. Утвердить перечни:

- потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Пушкиногорский район», согласно Приложению №2  к настоящему постановлению.

-теплоснабжающих организаций, расположенных на территории         муниципального образования «Пушкиногорский район», согласно Приложению №3  к настоящему постановлению.

3. Руководителям, организаций и учреждений, независимо от ведомственной подчиненности, расположенных на территории Пушкиногорского района, принимающим участие в подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства:

3.1. Утвердить и направить  в адрес Администрации Пушкиногорского района планы основных мероприятий по подготовке теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026годов.

Срок исполнения: до 21 апреля 2025 года.

3.2.  Принять меры по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы потреблённые  в отопительном периоде 2024-2025 годов.

Срок исполнения: до 21 апреля 2025года.

3.3. принять меры по обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы района, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе.

Срок исполнения: до 21 апреля 2025 года.

3.4. Обеспечить проведение технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры и направить его результаты в Администрацию Пушкиногорского района

Срок исполнения: до 21 апреля 2024 года

3.5. Обеспечить готовность жилищного фонда района, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2025-2026 годов.

Срок исполнения: 15 сентября 2025 года.

3.6. Сформировать необходимый аварийный запас материально-технических      ресурсов для оперативного устранения неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Срок исполнения: 15 сентября 2025 года

3.7.  Организовать взаимодействие  организаций жилищно-коммунального хозяйства  с эксплуатационными, ремонтными,  строительно-монтажными, наладочными, транспортными и другими организациями, имеющими возможность предоставления специальной техники и квалифицированного персонала  при ликвидации аварийных ситуаций.

Срок исполнения: 15 сентября 2025 года

3.8. Организовать проведение опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе.

Срок исполнения: до начала отопительного периода 2025-2026годов.

4.Руководителям теплоснабжающих организаций района:

4.1. Обеспечить создание нормативных запасов используемых видов топлива во всех теплоснабжающих организациях независимо  от ведомственной принадлежности.

Срок исполнения: 01 октября 2025 года.

4.2. Обеспечить работоспособность мазутного хозяйства котельных с газо-мазутным топливным режимом и создать необходимый запас резервного топлива для стабильной подачи тепла потребителям при резких похолоданиях и возможных аварийных ситуациях.

Срок исполнения: 01 октября 2025 года.

4.3. Принять меры, обеспечивающие контроль за эксплуатацией и антитеррористической защищенностью объектов топливно-энергетического комплекса, и направлять, на постоянной основе, информацию о реализованных мероприятиях   в  Администрацию Пушкиногорского района.

Срок исполнения: ежемесячно до 5 числа.

5.Теплоснабжающей организации филиал АО «Нева–Энергия» Пушкиногорский совместно с  ЕДДС Пушкиногорского района, организовать проведение, раз в полгода, противоаварийных тренировок по отработке действий должностных лиц при возникновении аварийных ситуаций   и чрезвычайных ситуаций на системах теплоснабжения и информацию  об итогах проведенных тренировок  направлять в Администрацию Пушкиногорского района Псковской области.

Срок исполнения:   29 сентября,   31 марта  (раз в полгода).

6. Единой дежурно-диспетчерской службе Пушкиногорского района Псковской области обеспечить своевременное внесение информации об аварийных ситуациях в Систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с постановлением Администрации Пушкиногорского района  от 19.04.2023г. № 42-Н ««О порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Пушкиногорского района в Системе МКА ЖКХ»,

Срок исполнения: постоянно (по мере необходимости).

7.Отделу по ЖКХ, строительству, охране окружающей среды и
дорожному хозяйству Администрации Пушкиногорского района Псковской области обеспечить представление в Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области статистической отчетности по следующим формам:

а) № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7, № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2009 года № 206.

Срок исполнения: в установленные сроки согласно формам статистической отчетности.

б) оперативной информации о подготовке и прохождении отопительного периода на объектах жилищно-коммунального хозяйства области;

информации о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду.

Срок исполнения: в сроки, установленные Комитетом строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

8. Межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода:

8.1. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103, организовать работу по получению актов и паспортов готовности (в отошении МО «Пушкиногорский район») к отопительному периоду 2025-2026 годов:

- потребителей тепловой энергии;

-теплоснабжающих организаций;

-муниципального образования,

и после их получения направить копии в Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Срок исполнения: 15 сентября 2025года. 01 ноября 2025года, 15 ноября 2025года.

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
МО « Пушкиногорский район» -  pushgory.reg60.ru .

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района А.В.Коротоножкина.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава района                                                                                О.В.Филиппова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Пушкиногорского района Псковской области

от  18.03.2025г. № 88

Межведомственная  комиссия по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.

| Коротоножкин А.В. |  |  |  |  |  | - первый заместитель Главы Администрации Пушкиногорского района, председатель комиссии; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штерман Е.Г. |  |  |  |  |  | - начальник отдела по ЖКХ, строительству, охране окружающей среды и дорожному хозяйству Администрации Пушкиногорского района, заместитель председателя комиссии; |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревякина С.В. |  |  |  |  |  | - заместитель начальника отдела по ЖКХ, строительству, охране окружающей среды и дорожному хозяйству Администрации Пушкиногорского района, секретарь комиссии; |  |  |  |  |  |  |  |
| Серова И.Н. |  |  |  |  |  | - заместитель Главы Администрации Пушкиногорского района по социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |
| Осипов А.С. |  |  |  |  |  | - начальник отдела образования Администрации Пушкиногорского района; |  |  |  |  |  |  |  |
| Щербаков Э.Ю. |  |  |  |  |  | -начальник отдела по ГО, ЧС и ПБ Администрации Пушкиногорского района; |  |  |  |  |  |  |  |
| Егоров А.А. |  |  |  |  |  | - директор филиала АО «Нева-Энергия» Пушкиногорский; |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексеев А.Н. |  |  |  |  |  | - генеральный директор ООО «ЖКО»; |  |  |  |  |  |  |  |
| Аников П.Г. |  |  |  |  |  | - директор муниципального предприятия Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг»; |  |  |  |  |  |  |  |
| Степанов А.Г. |  |  |  |  |  | - заместитель директора по техническим вопросам частного учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» (по согласованию); |  |  |  |  |  |  |  |
| Шараков В.М. |  |  |  |  |  | - заместитель начальника территориального отдела управления «Роспотребнадзора» по Псковской области в Опочецком, Пушкиногорском районах (по согласованию); |  |  |  |  |  |  |  |
| Крюков А.Л. |  |  |  |  |  | заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области (по согласованию); |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  | должностное лицо Северо-Западного управления Ростехнадзора, уполномоченное на осуществление федерального энергетического надзора и федерального надзора в области промышленной безопасности (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 К постановлению Администрации Пушкиногорского района Псковской области от 18.03.2025г. №88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребители тепловой энергии МО «Пушкиногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многоквартирные дома (УК МП Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг», ООО «ЖКО») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п |  | Населенный пункт |  |  |  |  | Улица, дом |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.10 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д. 12 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.14 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.15 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.16 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.17 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.19 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул., Ленина, д.20 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.21 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.22 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул., Ленина, д.23 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.24 |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.25 |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.26 |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.27 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.30 |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул., Ленина, д.32 |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.33 |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.35 |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.36 |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.38 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.46 |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.48 |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина, д.50 |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина д.52 |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Ленина д.56 |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Лермонтова, д.4 |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Лермонтова, д.5 |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Лермонтова, д.6 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Лермонтова, д.7 |  |  |  |  |
|  |  | 31 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Лермонтова, д.8 |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Лермонтова, д.9 |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Лермонтова, д.11 |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Лермонтова, д.12 |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Пушкинская, д.12 |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Новоржевская, д.27 |  |  |  |  |
|  |  | 37 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул. Новоржевская, д.29а |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  | Псковская обл.,Пушкиногорский р-он д.Подкрестье |  |  |  |  | д.16 |  |  |  |  |
|  |  | 39 |  | Псковская обл.,Пушкиногорский р-он д.Подкрестье |  |  |  |  | д.17 |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  | Псковская обл.,Пушкиногорский р-он д.Подкрестье |  |  |  |  | д.18 |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул., Турбаза, д.1 |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы |  |  |  |  | ул., Турбаза, д.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование организации |  |  |  |  | Адрес организации |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа – интернат» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.5 |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | ГБУСО Псковской области «Пушкиногорский дом ветеранов» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Больничный городок, д. 14 |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | филиал Пушкиногорский ГБУЗ Псковской области «Островская межрайонная больница» Опочецкий филиал ФБЗУ ЦГиЭ Роспотребнадзора в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах (УФК по Псковской области (ЦГиЭ Опочецкий л/ с 20576U40930) |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.41 |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п.Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д.13; Псковская обл., Пушкиногорский р-он, дер. Исса, ул. Центральная, д.1 |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Гостинница «Дружба» ГП Псковской области "Управление недвижимостью" |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Территориальный отдел № 21 УФК по Псковской области |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.7 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | МБУК Пушкиногорского района «Культурно - досуговый центр» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Садовая, д.1 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | МБОДО «Пушкиногорская школа искусств имени С.С.Гейченко» МБУК Пушкиногорская центральная районная библиотека |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.3 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | # Социальный фонд России клиентская служба (на правах отдела) в Пушкиногорском районе |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.28 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | МБДОУ « Пушкиногорский детский сад «Сказка» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.28а; Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Первомайская, д.1а; Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Льнозаводская, д.2а. |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Администрация городского поселения «Пушкиногорье» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.42 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Отделение ГКУ ПО "ОЦЗН" по Пушкиногорскому району |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.22 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.18 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, бульвар им.С.С.Гейченко., д.1 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Отделение МВД России по Пушкиногорскому району |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Новоржевская, д.32а |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | ИП Разумовский А.А. (универсам Магнит) |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина 42 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ИП Григорян Х.А (магазин «Пятерочка») |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20а |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | ИП Андреев А.Э. (магазин строительных материалов) |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Новоржевская, д.33 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | ПАО «Сбербанк России» |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.40 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | МП Пушкиногорского р-на «Комбинат коммунальных услуг» (бани) |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Садовая, д.3 |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Администрация Пушкиногорского района Псковской области |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.6 |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | ИП Корчемкина Л.М. (строительный магазин «Уют») |  |  |  |  | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д.10, корп.2 |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 3. к постановлению Администрации Пушкиногорского района,Псковской области от18.03.2025г. №88. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций МО «Пушкиногорский район» |  |  |

| № п/п | Наименование организации | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Нева –Энергия»Пушкиногорский | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д.14 |
| 2 | УОиО «Пушкиногорье» | Псковская обл., р.п. Пушкинские Горы, ул. Турбаза, б/н |